中華民國102年1月訂定

中華民國102年1月核定

馬公航空站102年度

回饋金分配及工作計畫

(核定版)

交通部民用航空局馬公航空站

一、經費額度：

（一）歷年回饋金提撥及使用情形：

| 年度 | 提撥回饋金（元） | 95％回饋金（元） | 5％行政作業費（元） | 使用回饋金（元） | 95％回饋金（元） | 5％行政作業費（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）＋（2） | （1） | （2） | （3）＋（4） | （3） | （4） |
| 89（含）以前 | 2,028,896 | 1,927,451 | 101,445 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1,300,623 | 1,235,592 | 65,031 | 2,028,896 | 2,028,896 | 0 |
| 91 | 941,285 | 894,221 | 47,064 | 1,300,623 | 1,300,623 | 0 |
| 92 | 1,112,269 | 1,056,656 | 55,613 | 941,285 | 941,285 | 0 |
| 93 | 2,261,605 | 2,148,525 | 113,080 | 1,112,269 | 1,112,269 | 0 |
| 94 | 2,880,979 | 2,736,930 | 144,049 | 2,261,605 | 2,261,605 | 0 |
| 95 | 2,122,484 | 2,016,360 | 106,124 | 2,880,979 | 2,880,979 | 0 |
| 96 | 1,427,914 | 1,356,518 | 71,396 | 2,052,002 | 2,016,309 | 35,693 |
| 97 | 1,289,002 | 1,224,552 | 64,450 | 1,381,956 | 1,356,566 | 25,390 |
| 98 | 1,266,073 | 1,202,769 | 63,304 | 1,236,552 | 1,224,552- | 12,000- |
| 99 | 2,583,606 | 2,454,426 | 129,180 | 1,292,299 | 1,202,769 | 89,530 |
| 100 | 2,857,277 | 2,714,413 | 142,864 | 2,501,581 | 2,454,426 | 47,155 |
| 101 | 3,340,223 | 3,173,212 | 167,011 | 2,739,257 | 2,714,413 | 24,844 |
| 合計 | 25,412,236 | 24,141,625 | 1,270,611 | 21,729,304 | 21,494,692 | 234,612 |
| 剩餘 | 回饋金368萬2,932元（95％回饋金317萬3,212元，5％行政作業費50萬9,720元） |  |  |  |  |  |
| 備註 | 1、102年度使用回饋金317萬3,212元。 2、102年度行政作業費16萬7,011元（101年度提撥5％）+34萬2,709元（以前年度行政作業費剩餘款）＝50萬9,720元。 |  |  |  |  |  |

（二）本年度預計支用金額：

102年度航空站回饋金預計支用金額為新台幣368萬2,932元整（含行政作業費50萬9,720元）。

二、航空站承辦人員

| 項 次 | 姓 名 | 職 稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黃光松 | 航 務 員 |  |
| 2 | 洪慧琦 | 噪音幹事兼辦 |  |

三、回饋金分配公式及依據

（一）依據：「國營航空站回饋金分配及使用辦法」第五條規定辦理。

（二）分配公式：

航空站提撥之回饋金×【該村（里）之權重】×（面積比例）×（戶口數比例）

--------------------------------------  ------------------------

Σ【各村（里）之權重】×（面積比例）×（戶口數比例）

權    重：一級噪音防制區比二級噪音防制區比三級噪音防    制區等於五比二十五比七十。

面積比例：該村（里 ）之土地面積/各級噪音防制區之土地面積總和。

戶口數比例：該村（里 ）之戶口數/各級噪音防制區之戶口數總和。

四、回饋金工作管制進度表

| 內容 項次 | 全年預定支用數（元） | 本季預定支用數（元） | 本季預定辦理情形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 季 | 3,682,932 | 0 | 將回饋金分配額度函知各鄉市公所並研提計畫送本站審核 |  |
| 第 二 季 |  | 250,000 | 各鄉市公所將研提計畫送本站審核後，函知各鄉鎮公所依計畫執行並辦理核銷請款 |  |
| 第 三 季 |  | 700,000 | 各鄉市公所依計畫執行並辦理核銷請款 |  |
| 第 四 季 |  | 2,732,932 | 各鄉市公所依計畫執行並辦理核銷請款。 |  |

五、本年度回饋金分配資料

| 項次 | 縣（市）名稱 | 鄉、市 名稱 | 土地面積 （單位2） | 人口數或戶數 （戶） | 回饋金分配額度（元） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澎湖縣 | 馬公市 | 5017000.00 | 757 | 1,312,700 |  |
| 2 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 10665650.00 | 1,274 | 1,860,512 |  |
| 總 計 |  |  | 15682650.00 | 2,031 | 3,173,212 |  |

六、行政作業費資料

| 項次 | 名稱 | 內容 | 經費編列方式 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1-1 | 按勞動基準法所需支給臨時人員之相關費用 | 無 | 0 |  |  |
| 3-1-2 | 人力委外（人力派遣）之採購費用 | 無 | 0 |  |  |
| 3-1-3 | 編制內人員之加班費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-1 | 交通費 | 編制內人員差旅費5,000元*4次 幹事差旅費 5,000元*4次 短程車資5,000元 | 45,000元 | 馬公航空站 |  |
| 3-2-2 | 郵電費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-3 | 交通部民用航空局特等及甲等航空站回饋金運用與管理諮詢小組之會議誤餐費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-4 | 一般事務費 | 禮品、餐費、文具、紙張等及設備維護費 | 191,720元 | 馬公航空站 |  |
| 3-2-5 | 業務宣導費 | 宣導業務用 | 80,000元 | 馬公航空站 |  |
| 3-3-1 | 電腦設備 | 宣導業務用手提電腦等設備 | 100,000元 |  |  |
| 3-3-2 | 其他設備 | 電腦及數位相機其他相關週邊、隨身碟等設備 | 80,000元 | 馬公航空站 |  |
| 3-4 | 補助鄉（鎮、市、區）公所行政作業費 | 馬公市公所6,000元 湖西鄉公所7,000元 | 13,000元 | 馬公市公所 湖西鄉公所 | 各鄉市公所行政作業費計畫表附如後 |

馬公航空站102年度回饋金馬公市公所行政作業費計畫表

| 項次 | 名稱 | 內容 | 經費編列方式 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1-1 | 按勞動基準法所需支給臨時人員之相關費用 | 無 | 0 |  |  |
| 3-1-2 | 人力委外（人力派遣）之採購費用 | 無 | 0 |  |  |
| 3-1-3 | 編制內人員之加班費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-1 | 交通費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-2 | 郵電費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-3 | 交通部民用航空局特等及甲等航空站回饋金運用與管理諮詢小組之會議誤餐費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-4 | 一般事務費 | 禮品、餐費、文具、紙張等及設備維護費 | 6,000 | 馬公市公所 |  |
| 3-2-5 | 業務宣導費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-3-1 | 電腦設備 | 無 | 0 |  |  |
| 3-3-2 | 其他設備 | 無 | 0 |  |  |
| 3-4 | 補助鄉（鎮、市、區）公所行政作業費 | 無 | 0 |  |  |

馬公航空站102年度回饋金湖西鄉公所行政作業費計畫表

| 項次 | 名稱 | 內容 | 經費編列方式 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1-1 | 按勞動基準法所需支給臨時人員之相關費用 | 無 | 0 |  |  |
| 3-1-2 | 人力委外（人力派遣）之採購費用 | 無 | 0 |  |  |
| 3-1-3 | 編制內人員之加班費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-1 | 交通費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-2 | 郵電費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-3 | 交通部民用航空局特等及甲等航空站回饋金運用與管理諮詢小組之會議誤餐費 | 無 | 0 |  |  |
| 3-2-4 | 一般事務費 | 碳粉、墨水匣、文具、紙張等 | 7,000 | 湖西鄉公所 |  |
| 3-2-5 | 業務宣導費 | 無 |  |  |  |
| 3-3-1 | 電腦設備 | 無 | 0 |  |  |
| 3-3-2 | 其他設備 | 無 | 0 |  |  |
| 3-4 | 補助鄉（鎮、市、區）公所行政作業費 | 無 | 0 |  |  |