交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄

一、開會時間：103年8月29日(星期五) 10：00

二、開會地點：3樓會議室

三、主    席：林組長德常             記錄：王祥旭

四、出席單位及人員：如簽到單

五、結論：

(一)、年度安全目標追蹤列管說明。

1.馬公航空站舉辦2場安全/SMS基礎訓練。

(1)上半年安全/SMS基礎訓練已於4月18日外聘

華航飛航資訊分析師王鈺佳講授。

(2)下半年安全/SMS基礎訓練依據7月1日機場

安全委員會主席裁示，訂於中秋連續假期後

舉辦。

2.車輛或其他地面設備與航空器擦撞，導致航空器失事次數，目前維持於0次。

3.因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修次數，目前維持於0次。

4.因跑道有異物(FOD)造成班機重飛架次數小於或等於3次。

(1)發生於7月13日計1次。

詳情：FEA8021落地滾行時發現跑道上有鳥屍，經通報後，塔臺引導UIA6331重飛，另由飛管及航務組即刻至現場清除該具鳥屍(燕鴴)。

5.機坪作業違規次數，目前維持於0次。

6.鳥擊事件關鍵績效指標(KPI)次數目標：小於或等於2次。

(1)已分別發生於5月1次、7月4次、8月2次，合

計7次。(超過關鍵績效指標)

(2)鳥種包括3次燕鴴、2次雲雀、另有2次不明

，但可確定其均為小型鳥類。

(3)目前尚無航空器因鳥擊而受損。

(三)、近期安全事件SMS風險評估

1.鳥擊次數已達7次

(1)風險指數：雖然鳥擊種類均為小型鳥類，尚

未接獲航機受損，但一旦被吸入噴射機引

擎，恐將造成航機中度損害，故訂定風險指

數為5C(不可容忍)。

(2)未來風險移除/降低策略：經由增加K2~K4

段跑道旁鳥網架設、加強巡場進行鳥類驅趕

作業、請馬基隊加強鳥相研究以破壞鳥類棲

息環境等措施，可將風險指數由5C(不可容

忍)降為5E(可容忍)。

2.空橋之L型支柱位於車道邊線正上方

(1)風險指數：因可能造成夜間行車不慎擦撞，

輕微受損，訂定風險指數為3D(可容忍)。

(2)風險移除/降低策略：經發現該危害當日即

刻於交通道邊擺設三角錐，及3日內劃設黃

黑相間反光標誌後，可將風險指數由3D(可

容忍)降為2E(可接受)。

3.空橋下放置三角錐危害ERJ左引擎進氣道

(1)風險指數：因可能被引擎吸入，造成航機中

度損害，故風險指數為2B(可容忍)。

(2)風險移除/降低策略：經討論後決議持續於

空橋作業區域邊界擺設三角錐，避免旅客通

行，唯ERJ或Airbus等引擎位置較低之航

機即將停靠前，再由勤務人員予以移離。如

此措施可將風險指數由2B(可容忍)降為

2E(可接受)。

六、散    會(10:35)