交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄

一、開會時間：103年6月3日(星期二) 14：00

二、開會地點：3樓會議室

三、主    席：林組長德常             記錄：王祥旭

四、出席單位及人員：如簽到單

五、結論：

(一)、空橋工程進度說明

1.本站辦理空橋設備汰換工程，目前3號及4號兩座空橋已吊裝完成，刻正辦理配線、內裝及收邊作業。另5號空橋吊裝進度受天候狀況影響略微落後，廠商將視天候狀況，進行吊裝作業。

2.本案汰換3座空橋，每一座空橋完成接電後，即進行測試及運轉作業，若功能正常將優先開放使用，原則上預計於6月15日前全面開放3座空橋使用。

(二)、年度安全目標追蹤列管說明。

1.馬公航空站舉辦2場安全/SMS基礎訓練，上半年場次已於4月18日外聘華航飛航資訊分析師王鈺佳講授，另一場次將於下半年舉辦。

2.車輛或其他地面設備與航空器擦撞，導致航空器失事次數，目前維持於0次。

3.因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修次數，目前維持於0次。

4.因跑道有異物(FOD)造成班機重飛架次數目標：小於或等於3次，目前維持於0次。

5.機坪作業違規次數，目前維持於0次。

6.鳥擊事件關鍵績效指標(KPI)次數目標：小於或等於2次，已於5月17日立榮627航班發生1次。

(三)、近期安全事件SMS風險評估

1.燕群於機坪覓食飛蟻事件，經消防車及清掃車清除飛蟻後，風險指數由2B降至2C(可容忍)。

2.停機坪設置護欄之危害，經ground marshal正確引導，風險指數由2D降至2E(可接受)。

六、散    會(14:30)