103年上半年馬公航空站機場安全委員會會議紀錄

- 開會時間：103年7月1日（星期二）下午2時

- 開會地點：本站3樓會議室

- 主席：洪主任建男                            記錄：王祥旭

- 出席單位及人員：詳如簽到單

- 主席致詞：(略)

六、 會議報告：

(一)、安全工作小組會議已評估個案之風險確認：

1.機坪鋪面破損之危害，經業務組採行立即以瀝青修補之風險移除/降低措施後，獲委員會表決確認風險指數已由3D降為0。

2.有關因季節交替，候鳥活動頻繁，而發生鳥擊之危害，經基勤分隊飛管班採行短期以獵槍、音槍喇叭、鳥網等設施，中長期藉由加強割草以避免蟲類衍生等風險移除/降低措施後，獲委員會表決確認風險指數已由2B降為1B。

3.機坪大量飛蟻屍，引來燕群覓食，可能因而產生鳥擊之危害，經消防班於機坪北側噴水並以清掃車吸除既有機坪飛蟻屍之風險移除/降低措施後，獲委員會表決確認風險指數已由3C降為2D。

4.配合空橋工程，設護欄於機坪，導致航機不慎撞及之危害，經航空公司採行由勤務人員正確引導航機進停機位作業之風險移除/降低措施後，獲委員會表決確認風險指數已由2D降為1E。

(二)、上半年安全目標達成情形：

目標1:航空站為機場員工與相關人員舉辦2場安全/SMS 基礎訓練。達成狀況：第1場訓練課程已由華航SMS專任講師王鈺佳小姐於4月18日講授畢；第2場訓練課程預定於中秋節後舉辦。

目標2：車輛或其他地面設備與航空器擦撞，導致航空器失事次數。達成狀況：因各公司地勤作業確實，故上半年未發生該事件。

目標3、因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修次數維持於0次。

達成狀況：上半年未發生因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修情事。

目標4：因跑道有異物(FOD)造成班機重飛架次數小於或等於3次。   達成狀況：上半年未發生該事件。

目標5：機坪作業違規次數小於或等於5次。                      達成狀況：因各公司地勤作業確實，故上半年未發生該事件。

目標6：鳥擊事件小於或等於2次。                             達成狀況：5月17日立榮627到站航班於跑道滾行時發生1次鳥擊。

(三)、航空公司（復興、立榮、華信、遠東）報告：

1.復興航空公司：

(1)公司每月進行3次風險管理自我督導抽查。

(2)本站主管每季不定期抽查。

(3)總公司安管室每年查核2次。

2.立榮航空公司：

(1)總公司航安室持續進行風險管理自我督察。

(2)目前一切依作業規定實施。

3.華信航空公司：

(1)每月進行自我督察例行作業。

(2)安管室每年進行場站查核。

4.遠東航空公司：

(1)本站主管每季不定期抽查。

(2)總公司每年4月、10月執行一級自我督察作業。

(四)、飛航服務總臺（助航臺、塔臺）報告：

1. 助航臺：

(1)上半年確實依總臺年度計畫演練

(2)一旦ILS故障，可降低精確程度改採VOR或NDB進場程序。

2. 塔臺：(請假)

七、會議討論：

(一)、安全工作小組會議未討論安全管理個案之風險降低策略擬定：

1.雷雨當空(機場半徑3公里內有雷雨胞)之危害，經採行現有「本場雷雨當空作業規定」通報流程之風險移除/降低措施後，獲委員會確認足以將風險指數由2B降為2C(可容忍)。

2. 為預防雷雨警報(機場半徑3~8公里有雷雨胞)之危害，航務組應將現有「本場雷雨當空作業規定」修訂為「本場雷雨當空或雷雨警報作業規定」，將原訂「雷雨當空」之作業程序，擴大應用於「雷雨當空或雷雨警報」，以將風險指數由1B降為1C(可接受)。

(二)、最新安全委員會及安全工作小組名單：詳附表一、二。

八、散會：下午3時10分

最新安全委員會名單

附表一

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 馬公航空站 | 主任 | 洪建男 |
| 馬公航空站 | 航務組組長 | 林德常 |
| 馬公航空站 | 業務組組長 | 蘇佳積 |
| 馬公航空站 | 總務組組長 | 黃啟欣 |
| 空軍馬公基地勤務隊 | 隊長 | 陳鎂煌 |
| 馬公機場管制臺 | 臺長 | 黃肇雄 |
| 馬公助航臺 | 臺長 | 藍振文 |
| 馬公航警分駐所 | 所長 | 江榮仁 |
| 立榮航空公司 | 主任 | 陳筱蕾 |
| 復興航空公司 | 經理 | 陳鳳琴 |
| 華信航空公司 | 主任 | 陳光益 |
| 遠東航空公司 | 站長 | 楊玫娟 |
| 台灣中油公司 | 管理師 | 高明達 |

最新安全工作小組名單

附表二

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 空軍馬公基地勤務隊 | 基勤官 | 吳乾嘉 |
| 空軍馬公基地勤務隊 | 工程官 | 王志安 |
| 馬公機場管制臺 | 管制員 | 于騰淵 |
| 馬公助航臺 | 副工程司 | 唐世偉 |
| 馬公航警分駐所 | 警員 | 王瑞章 |
| 馬公航空站 | 航務員 | 王祥旭 |
| 馬公航空站 | 副工程司 | 黃偉宏 |
| 馬公航空站 | 組員 | 莊忠政 |
| 馬公航空站 | 班長 | 黃見興 |
| 台灣中油公司 | 加油員 | 葉聯慶 |
| 立榮航空公司 | 勤務督導 | 張光輝 |
| 長榮航太公司 | 專業工程師 | 許雯凱 |
| 立榮航空公司 | 運務督導 | 許光輝 |
| 復興航空公司 | 勤務副主任 | 陳天明 |
| 復興航空公司 | 機務副領班 | 鄭明宙 |
| 復興航空公司 | 運務副主任 | 陳英隆 |
| 華信航空公司 | 機務 | 劉景順 |
| 華信航空公司 | 督導 | 陳春梅 |
| 遠東航空公司 | 運務督導 | 王大慶 |
| 遠東航空公司 | 勤務督導 | 林伯勳 |
| 遠東航空公司 | 機務領班 | 陳覺堯 |