交通部民用航空局馬公航空站

104年2月份跑道安全小組會議紀錄

一、開會時間：104年2月9日(星期一)10：45

二、開會地點：3樓會議室

三、主    席：洪主任建男             記錄：張博涵
四、出席單位及人員：如簽到單

五、結論：

(一)跑道近K2滑行道之路段混凝土鋪面一長條形裂損處，經馬基隊臨時性修補完畢迄今，狀況正常。原訂1月底前由本站業務組包商採用超鑿牆水泥做永久性修補，因天候因素與備料不及，將延至本月份施工；另請航務組注意夜間跑道關閉施工NOTAM之期限，必要時申請展延。

(二)行駛跑滑道車輛依塔臺指示於跑道外或某滑行道前等待時，應確實停等於跑道或滑行道停等線前，以免造成跑滑道入侵，於勤務車道向塔臺申請進入跑滑道時亦同。

(三)發現跑滑道破損，飛管與航務組須立即判斷其破損狀況是否對航機運行有立即危害，若有立即危害，須立即通知塔臺關閉跑滑道，並依預估搶修時間發布NOTAM。

六、散    會(11:10)