交通部民用航空局馬公航空站
航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄
一、開會時間：104年12月9日(星期三) 09：30
二、開會地點：航空站三樓會議室
三、主 席：黃組長偉宏 記錄：張博涵
四、出席單位及人員：如簽到單
五、承辦單位簡報：略
六、結論：
(一)、年度安全績效指標未達成目標值之項目（至12月止）：
1、場內鳥擊事件發生次數5次：目前累積7次。
2、因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率0.8次/1萬起降架次：目前發生3起，均為前班機發現跑道有鳥屍，或前班機遭受鳥擊所致，換算發生率為0.9395次/1萬起降架次。
 (二)、鳥擊防制改善措施：
1、近期精進作為：
(1)針對101年起之鳥擊月份、發生地點、時段、鳥種、機型做統計分析。
(2)消防班於11月起每日上下午各1次，以消防器材車上場執行驅鳥，使用音爆槍及高分貝喇叭。
2、未來精進防制作為：
(1)針對本場威脅鳥種及威脅程度，訂定本場鳥種風險評估矩陣。(106年第1季提出)
(2)依據平日觀測結果，標示本場鳥類活動熱區，公布於飛航指南AIP。(12月底前完成)
(3)本站與馬基隊已進行積水區域之排水改善，過渡時期請馬基隊增設覆蓋式鳥網於積水區(105年鳥類活動旺季前完成鳥網覆蓋)。另請馬基隊提供冬季場面鳥網數量予航務組。(即刻辦理)
(4)航務組與馬基隊飛管將視情況於班機尖峰時段加強跑道地帶驅鳥，然易造成到場航機空中等待及離場航機地面等待之時間，請各航空公司見諒。(即刻辦理)
(5)若航空公司需記錄所屬航機遭受鳥擊之鳥種資訊，包含鳥屍照片等，得請航務組提供。(即刻辦理)
(三)、近期新增危害通報及處置措施詳附表一。有關場面綠帶草屑隨積水漫延至K4滑行道及溫機坪一案(案件編號10408)，請航務組紀錄發生次數及受影響航班數，按月提供馬基隊，並請馬基隊要求廠商改善且依約辦理後續事宜(即刻辦理)。有關舊航廈助航臺機房拆除工程(案件編號10412)，請航務組加強空側施工安全巡查，若航空公司發現有危及航機和旅客安全之情事，亦請立即通報航務組(即刻辦理)。
(四)、近期新增風險評估案件及其風險降低策略詳附表二。
(五)、近期新增安全公告詳附件一，並請各單位公布週知。
(六)、105年度安全績效指標及安全目標擬訂定如下，俟本月底安全委員會通過後函報民航局備查：
1、重大後果安全事件：
(1)車輛或其他地面設備與航空器擦撞導致航空器發生飛航事故(飛安會介入調查)或意外事件發生率：0次/1萬起降架次。
(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：0次/1萬起降架次。
(3)跑道入侵事件發生率：0次/1萬起降架次。
(4)航空器試車不當導致地面設施及裝備受損事件發生率：0次。
2、輕度後果安全事件：
(1)因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率：0.8次/1萬起降架次。
(2)機坪作業違規發生率：1.2次/1萬起降架次。(警示值：0.8次/1萬起降架次)
(3)場內鳥擊事件發生率：以不超過102-104平均發生次數6.33次為目標值：6次。(警示值：4次)。
(七)、軍車通行民用大坪交通道之適妥性，因涉及軍民航協議書、航站空側作業程序、機坪地面安全、地勤單位作業負擔等問題，將再行研議。
(八)、請各單位主動發掘機場空側風險事項，主動通報安全辦公室(航務組)，安全辦公室將視需情形給予獎勵。
(九)、原安全委員馬公塔臺長黃肇雄退休，由新任臺長王永康接任安全委員。
七、散 會(10:45)

近期新增危害通報及處置措施
附表一
通報編號	危害內容摘要	處置措施
10407	車輛輪軸蓋板掉落滑行道	請各單位行車前落實車況檢查。
10408	草屑因綠帶積水漫延至鋪面(K4滑行道及溫機坪)	每月記錄草屑因綠帶積水而蔓延至鋪面之次數及受影響航班，並通知馬基隊承辦人建請依合約給予必要處置。
10409	航機在雨天行駛滑行道時有打滑現象。	已請塔臺在雨天隨機詢問飛航組員，若有多人反映相同問題，將辦理摩擦係數量測。
10410	跑道近K3滑行道出口處燕子和雲雀偏多。	場面鳥類問題已為SMS重點列管項目。
10411	軍車行駛E滑行道往返軍用大坪和民用大坪南側時，有軍車等候離場航機滑出之位置較為接近航機，有被尾流噴到之風險。	執行風險評估及擬定風險降低策略(評估案號10406)。
10412	舊航廈助航臺機房拆除工程圍籬架設，因有焊接作業產生火花，不僅在風大時易波及旅客，若鄰近航機執行加油也易發生危險。	請航空公司若於BAY6-9停機時，請航務組轉知助航臺於旅客上下機和加油時段暫停焊接作業。

安全危害確認及風險管理紀錄表
附表二

危害編號	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略（措施）	風險指數	完成期限/負責人
10406	軍車行駛E滑行道往返軍用大坪和民用大坪南側時，有軍車等候離場航機滑出之位置較為接近航機，有被尾流噴到之風險。	1.車輛被航機尾流吹翻。 / 2.車內人員受傷。 / 3.車上物品散落道面成為FOD。 / 4.滑行道被迫暫時關閉，影響後續航班。	2B / 可容忍	請塔臺管制往返軍用大坪和民用大坪南側之軍車時，若有離場航機後推，請管制員視需要請其於機坪避讓。 / 請馬基隊函告各分隊：重申尾流風險安全宣導、確實遵守塔臺管制。	1B / 可接受	即日起/ 塔臺 / 12月31日/馬基隊
備註：原風險指數經與會人員17人全數同意，新風險指數經與會人員17人全數同意。
日期： 104 年 12 月 9 日 執行秘書：張博涵 安全主管：黃偉宏

馬公航空站安全公告 / MAGONG AIRPORT SAFETY BULLETIN / 公告編號：10403 / 請各單位人員，除公部門執行公務需要外，不得至民用大坪以外區域(軍事管制區)活動。各航空公司尤應妥善引導上下機旅客，避免誤闖軍事管制區。若發現旅客或不明人士闖入該區域，請立即通知航警與航務組。 / 民用大坪南側 / 民用大坪南側 / 民用大坪北側 / 民用大坪北側 / 附件一