交通部民用航空局馬公航空站
103年3月份跑道安全小組會議紀錄
一、開會時間：103年3月18日(星期二)14：30
二、開會地點：3樓會議室
三、主 席：林組長德常 記錄：王祥旭
四、出席單位及人員：如簽到單
五、結論：
(一)、目前本站「軍民航合用機場跑道地帶軍事設施無法遷移」經民航局風險評估為中等以上共有9棟建物或軍事設施：包括南北崗哨、南北飛輔室、太康台、GCA、待命室、大馬力試車台、陸軍裝騎連等，馬基隊預定拆除2棟。
(二)、民航局綜合各軍民航合用機場跑道地帶危害識別（R）計有：R1.可能跑道入侵 R2.造成航空器實質損害 R3.外物損傷 R4.軍事設施緊急搶修 R5.造成特殊視線死角等項目；對於跑道地帶軍事設施無法遷移之SMS風險包括：1.改變評估作業（安全衝擊程度大小、改變程度大小、整體改變程度大小） 2.安全風險評估作業（系統描述、危險識別、安全風險評估、安全風險評估控制與緩解、危害識別與安全風險管理紀錄表）。未來預計R1將由3B降至1B、R2將由2A降至1A、R3將由3A降至1A、R4將由4D降至2D、R5將由4C降至2D。
(三)、配合4月份天駒部隊進駐本場，請各單位與軍方加強新進人員場面熟悉作業及無線電通話訓練，因任務須上跑滑道儘量利用離峰時段或夜間飛航結束後，確實通報塔臺並獲許可後方可上跑滑道執行任務。
六、散 會(10:20)