馬公航空站航空噪音改善執行小組九十三年第五次會議(93.10.18)
一、主席報告：
    　　今天為本人到站來第一次召開噪音改善執行小組會議。請副召集人許秘書、及各位委員、村里長繼續給與協助支持，使本站噪音防制作業更加順暢，噪音防制相關村里的健康活動設施及居民的防音設施有更好的改善，謝謝各位。
二、上次會議執行情形：略。
三、工作報告：略。
四、討論經過：略。
五、結　論：
　　１、本站九十四年度機場航空噪音防制工作計畫，請各委員帶回審查，若有不適宜地方請於93.11.15前提出更正，更正完成後，再函送大局。
    ２、湖西鄉公所辦理第三級、第二級維護村、里健康活動設施工程請湖西鄉公所能儘快於93.12.15
前完成，俾便依照合約執行、驗收合格後，撥付50%剩餘款。
　　３、空軍補助航空噪音防制經費，軍民合用機場補助壹仟萬元，馬公機場僅補助貳佰萬元，請空軍部隊向上級反應爭取馬公機場噪音補助費提升為伍佰萬元。
　　４、航空噪音改善執行小組委員將於九十三年十月三十一日任期屆滿，同意續聘連任二年。
　　５、九十四年一月一日起增加興仁、成功二個噪音村里，業務量增加將增聘一員噪音幹事，須具大學學歷及行政經驗，同意授權馬公航空站遴選。
　　６、航站清潔外包契約，清潔工優先採用噪音村里居民。
　　７、馬公機場大門進入航站紅燈時間太長，請本站業務組函請澎湖縣警察局改善。
六、散　會。