交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)

安全工作小組106年度第4次例行會議紀錄

一、開會時間：106年11月23日(星期四) 14：00

二、開會地點：航空站3樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：王祥旭

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：

(一)年度安全績效指標達成情形(截至11月22日止)：

1、重大後果安全事件：

(1)跑道入侵事件五年移動平均發生率：1次以下/百萬起降架次。維持0次

(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/10萬起降架次。維持0次

2、輕度後果安全事件：

(1)因跑道FOD造成班機重飛發生率：1.2次以下/1萬起降架次。(警示值:0.8次/1萬起降架次)至11月22日止，發生1次(前班機通知鳥擊而重飛)發生率:0.35次/1萬起降架次)

(2)場內鳥擊事件發生率以低於103-105平均發生次數2.41次/1萬起降架次為目標值：2.4次以下/1萬起降架次(警示值1.8次/1萬起降架次)。發生7次(2.47次/1萬起降架次)，有關鳥擊發生率略高於目標值之因應措施，詳鳥擊防制會議紀錄。

(3)機坪作業不當導致場站設施受損發生率：0.5次以下/1萬起降架次(警示值：0.3次/1萬起降架次)。維持發生0次

(二)年度安全目標達成情形(截至11月22日止)：

1、安全辦公室為機場員工與相關人員舉辦至少1場安全/SMS 特別訓練(主題由安全績效指標內選擇)。預計11月30日舉行，請各公司、單位踴躍派員參加。

2、安全工作小組執行安全風險評估案件須包括：危害鳥種風險評估、機坪作業安全兩主題。皆已完成。

3、危害通報來源至少包含航空公司地面人員通報、機組員通報、安全辦公室主動發掘等三項，其中安全辦公室須主動發掘至少10件危害因子。已達成：航空公司地面人員8件、機組員2件、安全辦公室12件、其他公務機關1件。

(三)持續改善項目辦理情形：

1、鳥擊防制：詳鳥擊防制會議紀錄。

2、西側營門汰換:

(1)已完成初步修繕，可防止野犬入侵

(2)馬基隊將於明年申報計畫，爭取預算，確實完成改善。

(四)本年度至11月22日止，危害通報共計24件，新增2件無須進行

風險評估案件，詳附錄一。

(五)新增3件風險評估案件，詳附錄二。

(六)初擬明(106)年度安全績效指標：

1、重大後果安全事件：

(1)車輛或其他地面設備造成跑道入侵事件五年移動平均發生

率：1次以下/百萬起降架次。

(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/10萬起降架次。

2、輕度後果事件：

(1)機坪作業不當導致場站設施受損發生率：0.5次以下/1萬起降架次。(警示值：0.3次/1萬起降架次)

(2)因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率：1.2次以下/1萬起降架次。(警示值：0.8次/1萬起降架次)

(3)場內鳥擊事件發生率：以低於104-106平均發生次數

X次/1萬起降架次為目標。(X值待年底安全委員會時確認)

(七)人員異動：原安全工作小組成員馬公航空站航務員王祥旭改

由新任主任航務員馬珍駒接任。

七、散    會(15:00)

106年風險管理危害通報處理情形(9月28日至11月22日止)

附錄一

| 10623 | 手扶梯放置於非「場面裝備臨時停放區｣，影響駕駛員視野。 | 1.即刻移離手扶梯。 2.加強宣導、查緝。 |
| --- | --- | --- |
| 10624 | 機坪新設之照明燈於不同日(11/2、8、10)各有3+2+2=7座計42盞故障。 | 1.水電班即刻派員修復。 2.經檢討原因，剪除中控室老舊線路後，不再發生同座6盞燈光一起故障情事。 |

附錄二

安全危害確認及風險管理紀錄表

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10605 | 機坪更換之照明燈亮度過大 | - 飛航組員產生眩光，航空器滑進停機位時不慎撞擊空橋、車輛、人員。 - 地勤人員產生眩光，車輛作業時不慎撞擊航空器、空橋、車輛、人員。 | 3C 可容忍 | 1.請業務組督促承包商加速更換機坪照明燈後，依民用機場設計暨運作規範，辦理全面照度量測。 2.施工期間，請承包商初步依駕駛員、地勤人員意見，調整照明角度。 3.完工後，有關照明燈照度應符合民用機場設計暨運作規範，並納入飛航組員、地勤人員意見。 | 1E 可忽略 | 10月11日/裝設廠商 |
| 備註：經安全工作小組會議表決，同意通過。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 106年10月2日 執行秘書：王祥旭 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |

安全危害確認及風險管理紀錄表

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10606 | 野生動物闖入空側區域 | 1、野生動物闖入跑道，若遭航機撞擊輾壓，易造成機身或起落架受損，若吸入發動機將造成發動機受損，甚至因發動機失去動力而有失事之虞。 2、為避免危及航機安全，跑道暫時停止起降，造成到場班機重飛及離場班機延後起飛，導致誤點且增加油耗。 | 3B 可容忍 | 1.立即(10/11)召集相關單位開會研商解決方案。 2.發文通知各駐站單位，請其宣導所屬同仁於機場周邊不要餵食貓犬等動物。 3.航警所依所訂定作業程序辦理門禁管制，以避免再有貓犬闖入，倘若有不小心貓犬闖入時，立即通報航務組捕捉。 4.採購捕捉網置於南側門管制辦公室內，供捕捉貓犬使用。 | 2C 可容忍 | 10月15日/航警、本站總務組、業務組、航務組 |
| 備註： 經安全工作小組會議表決，同意通過。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 106年10月10日 執行秘書：王祥旭 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |

安全危害確認及風險管理紀錄表

| 危害編號 | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10607 | 遠東航空增加新機型ATR72營運，地勤人員接觸新作業程序 | 1、遠東無ATR 72機型之作業經驗，易因對該機型熟悉度不足，而發生地安事件。 2、現有之地勤車輛裝備若與ATR 72機型不合用(例如：拖桿規格不符、無電源車)，易發生地安事件。 | 3C 可容忍 | 1.請遠東航空公司，將地勤作業手冊納入新機型ATR 72作業程序，並辦理員工教育訓練。 2.請遠東航空公司採購合於ATR72機型適用之車輛裝備。 3.由航務值班人員不定期辦理地勤作業之查核。 | 1D 可接受 | - 遠東航空公司已於106年9月份完成修正地勤作業手冊，並航空站備查。 - 有關地勤裝備意已完成採購符合ATR72機型適用之車輛裝備。 |
| 備註：1. 依據本站安全管理系統手冊第三章3.2節(變動管理)辦理。 2. 經安全工作小組會議表決，同意通過。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 106年11月10日 執行秘書：王祥旭 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |