交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)

安全工作小組107年度第3次例行會議紀錄

一、開會時間：107年8月28日(星期二) 14：00

二、開會地點：航空站3樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：馬珍駒

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：

(一)年度安全績效指標達成情形(截至8月27日止)：

1、重大後果安全事件：

(1)跑道入侵事件五年移動平均發生率：1次以下/百萬起降架次。

本站:維持0次。

(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/10萬起降架次。

本站:維持0次。

2、輕度後果安全事件：

(1)因跑道FOD造成班機重飛發生率：0.8次以下/1萬起降架次。

本站:維持0次。

(2)場內鳥擊事件發生率以低於104-106平均發生次數X/1萬起降架次為目標值：2.4次以下/1萬起降架次(警示值1.8次/1萬起降架次)。

本站:維持0次

(3)機坪作業不當導致場站設施受損發生率：0.5次以下/1萬起降架次(警示值：0.3次/1萬起降架次)。

本站：維持0次

(二)107年度目標達成情形(截至8月27日止)：

1、安全辦公室為機場員工與相關人員舉辦至少1場安全/SMS 特別訓練(主題由安全績效指標內選擇)。

本站:預計11月舉行。

2、安全工作小組執行安全風險評估案件須包括：「危害鳥種風險評估」、「機坪作業安全」及「機坪設施妥善」三項主題。

尚未完成。目前已辦理「機坪作業安全」主題(評估案10701)，有關停機坪6~9號停機位內側(東側)無劃設內交通道，人車動線時有重疊情況，影響地勤作業運作安全，恐造成人員、裝備損傷。其餘2主題將陸續辦理。

3、危害通報來源至少包含航空公司地面人員通報、機組員通報、安全辦公室主動發掘等三項，其中安全辦公室須主動發掘至少10件危害因子。

本站:已完成(機組員:5件、航空公司地面人員:24件、安全辦公室28

件)。

(三)本(107)年度至8月27日止，危害通報共計76件，已結案55件，10件列管持續辦理中(附件一)。

(四) 依據安全管理系統手冊「變動管理」條款，進行風險管理評估：依107年7月13日之協調會，凌天救護駐地備勤直昇機原則於本站2尖峰時間外，停放於9號機位，尖峰時間則停放於馬公基地飛管前區域，直昇機每日至少進行四次移(拖)機(詳附件二：評估案10704)。

(五)宣導事項：

1、安全公告10702：本站「雷擊告警系統」暫停使用(詳附件三)。

2、安全公告10703：依據安全評估案編號10701辦理，有關6~9號停機位劃設雙向內交通道(詳附件四)。

(六)報告事項：

1、安全委員會及安全工作小組(名單如附件五)人員若有異動，請各單位

隨時通知安全辦公室更新。

2、請凌天航空會後將該公司安全委員及工作小組組員名單送安全辦公室。

3、安全辦公室每月將視危害改善辦理情形進度函知各單位周知。

七、散    會(14:10)