安全危害確認及風險管理紀錄表
附件一
評估案編號 / (危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略（措施）	風險指數	完成期限/負責人
10801	航機後推時，GPU置於機翼間距淨空線內，影響地勤作業運作安全，恐造成人員、裝備損傷。	GPU與航機發生碰撞，造成航機受損，需維修後才能正常使用。	3C / 可容忍	1.於機翼間距淨空線內劃設GPU / 專屬停放區。 / 2.航空公司訂定相關作業程序， / 確保地勤作業安全。 / 3.發布安全公告。 / 4.修正澎湖機場停機坪管理作業 / 規定。	2D / 可接受	108/05/31業務組 / 航空公司 / 安全辦公室 / 航務組
決議：經安全工作小組會議表決，全體同意通過。
日期： 108 年 4 月 22 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏

評估案編號(危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略（措施）	風險指數	完成期限/負責人 / 附件二
10802	凌天航空直昇機棚廠機棚間拖機作業涉及內交通道及機坪範圍，恐影響地勤作業運作安全，造成人員、裝備損傷。	1. 拖機作業與行人(旅客)發生碰撞，人員受傷送醫院救護。 / 2. 拖機作業與作業車輛發生碰撞，裝備中度受損，經維修後可繼續使用。 / 3. 影響地面作業造成班機延誤。 / 安全危害確認及風險管理紀錄表	2C / 可容忍	已於該區劃設拖機動線(藍色標線，詳如照片)。 / 請凌天航空擬定拖機作業程序(含內交通道管制)。 / 發布安全公告。 / 修正澎湖機場停機坪管理作業規定。	1E / 可接受	業務組(已完成) / 108/04/30凌天航空 / 安全辦公室 / 航務組
決議：經安全工作小組會議表決，全體同意通過。
日期： 108 年 4 月 22 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏
備註：

附件三