交通部民用航空局馬公航空站

109年第1次跑道安全小組會議紀錄

一、開會時間：109年2月17日(星期一) 15：55

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：馬珍駒
四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：

(一) 1月20日E 滑行道部分封閉區域，開放前之檢視經過:

1、1.K3滑行道以北之 E滑行道，因空軍馬公基地勤務隊辦理鋪面改善工程，故封閉該區域及K4滑行道，本站於108年10月4日召開封閉施工協調會。

2、滑行道施工作業:

封閉區域於108年10月15日封閉至108年12月31日，並經本站安全辦公室進行危害風險評估後，風險等級尚在可接受。

3、該區域承包廠商完工後，經考量工程品質，將封閉公告延至109年1月31日，經本站考量春節將至，為使機場營運動線更加順遂，商請空軍馬公勤務隊於109年1月20日前開放。

4、本站為確保開放前相關設施之完善性，109年1月17日上午10時30分邀請空軍馬公基地勤務隊、助航臺、立榮航空公司、華信航空公司、本站業務組及航務組人員，現場檢視相關設施，並填列機場啟用前檢查表後，確認設施之完整，遂於109年1月20日上午10時，空軍馬公基地勤務隊取消封閉之飛航公告，開放使用。

(二) 航務組會同航警執行場面鳥類驅殺:

1、法源依據：民用航空法第34條第1項

占有人應防止其牲畜、飛鴿及鳥類侵入航空站、飛行場或助航設備區域。對已侵入之牲畜、飛鴿及鳥類，顯有危害飛航安全者，航空站、飛行場或助航設備之經營人、管理人予以捕殺或驅離之；其有侵入之虞者，並得在航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，採取適當措施。

2、執行重點區域：K2跑道中段

3、出現鳥種：小白鷺、黃頭鷺、魚鷹、紅隼

4、航警以散彈槍執行驅殺

5、將對重點區域鳥群持續以騷擾、驅離、獵殺等方式，降低鳥群在該等區域棲息之安全感，以降低固定棲息機會。

(三)、無人機專章於109年3月31日施行，有關查處之權責:

1、行政院於108年7月30日以院臺安字第1080184228號函核定機場四周遙控無人機防制之指揮權責劃分體系圖，由航警局及地方警察局協助查處無人機及對無人機予以反制。

2、目前澎湖縣政府採負面表列，除機場四周或其他主管機關公告禁止無人機以外，其餘皆可施放無人機。

3、相關資料可至民航局網站之「無人機專區」下載，另該區有多部「遙控無人機安全使用多媒體宣導短片」，請各單位多加利用(https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1)。

4.與會人員共同觀看宣導短片:「遙控無人機安全操作宣導影片」(https://www.youtube.com/watch?v=cCjP-YC-3Lg&feature=youtu.be)。

七、散    會