**安全危害確認及風險管理紀錄表 1090518**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估案編號  (危害編號) | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 成期限/負責人 |
| 10901 | 南側門開啟時，場外野犬趁機闖入空側。(參看監視影片[\*](20200417南側門黑犬闖入.asf)109/04/17 10:13南側門開門容油車離場時，遭一黑狗闖入。) | 野犬進入滑行道影響航機作業，造成機場班機短時間延誤。  野犬進入跑道造成跑道關閉、造成機場作業長時間延誤。 | **4D**  **可容忍**  **4C**  **可容忍** | 1.檢視(修訂)南側門開啟之程序。(例如:開啟前應先觀察附近是否有野犬逗留、值勤人員配備捕犬網等…)  2.建立通報機制，若機場陸側有野犬逗留時，通報澎湖縣家畜疾病防治所進行捕捉。  3.請宣導所屬發現野犬通報航空站。  4.請加強陸側垃圾處理，避免吸引野犬。 | **2D**  可接受  **2C**  **可接受** | 109/06/18航警所  109/8/18 總務組  109/06/18航空公司  109/06/18總務組 |
| 決議：經安全工作小組會議表決，全體同意通過。 | | | | | | |
| 日期： 109 年 5 月 18 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏 | | | | | | |
| 備註: | | | | | | |

附件三