安全危害確認及風險管理紀錄表 1090518
評估案編號 / (危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略（措施）	風險指數	成期限/負責人
10901	南側門開啟時，場外野犬趁機闖入空側。(參看監視影片*109/04/17 10:13南側門開門容油車離場時，遭一黑狗闖入。)	野犬進入滑行道影響航機作業，造成機場班機短時間延誤。 / 野犬進入跑道造成跑道關閉、造成機場作業長時間延誤。	4D / 可容忍 / 4C / 可容忍	1.檢視(修訂)南側門開啟之程序。(例如:開啟前應先觀察附近是否有野犬逗留、值勤人員配備捕犬網等…) / 2.建立通報機制，若機場陸側有野犬逗留時，通報澎湖縣家畜疾病防治所進行捕捉。 / 3.請宣導所屬發現野犬通報航空站。 / 4.請加強陸側垃圾處理，避免吸引野犬。	2D / 可接受 / 2C / 可接受	109/06/18航警所 / 109/8/18 總務組 / 109/06/18航空公司 / 109/06/18總務組
決議：經安全工作小組會議表決，全體同意通過。
日期： 109 年 5 月 18 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏
備註:

附件三