109年安全工作小組第1次臨時會議程
一、主席致詞
二、會議主題：
  (一)變動管理: 依據本站安全管理手冊3.2變動管理:變動管理程序之進行，係於本航空站之內外環境、程序、設施或作業等情況發生變動時(如:辦理空側工程)，檢視是否影響現有系統或安全風險管理之執行，以確實管理可能因前述變動而產生之安全風險。
     1.風險評估案10902(附件一)
        凌天航空因增加停放1架直昇機(共2架)於棚廠，原劃設之拖機動線(棚廠與機坪間)無法符合實際拖機作業需求。拖機作業時恐生意外造成航空器、地面裝備輕微、甚至中度損壞。
    2.風險評估案10903(附件二)
        風雨走廊施工，影響旅客動線。若旅客與內交通道車輛衝突恐發生意外，致旅客受傷送醫救護。
 (二) 風險評估案10904(附件二)
        受疫情影響，噴射機飛航本機場班次增加，預估班次將持續增加，對空橋、扶梯車需求大增。空橋妥善率不佳、扶梯車數量不足，恐造成航班短時間延誤，也可能影響戰鬥機作業。
三、臨時動議
四、散會

安全危害確認及風險管理紀錄表 1090603 附件一
評估案編號 / (危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略（措施）	風險指數	成期限/負責人
10902	凌天航空因增加停放1架直昇機(共2架)於棚廠，原劃設之拖機動線(棚廠與機坪間)無法符合實際拖機作業需求。	拖機作業時恐生意外造成航空器、地面裝備輕微、甚至中度損壞。	2C / 可容忍	1. 重新劃設或修正拖機動線。 / 2. 凌天航空修正拖機作業程序。	2E / 可接受	109/ / / 凌天航空 / 109/ /凌天航空
決議：
日期： 109 年 6 月 15 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏
備註:

安全危害確認及風險管理紀錄表 1090603 附件二
評估案編號(危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略（措施）	風險 指數	成期限/負責人
10903	風雨走廊施工，影響旅客動線。	若旅客與內交通道車輛衝突恐發生意外，致旅客受傷送醫救護。	2C / 可容忍	妥善規劃旅客動線，並增設引導標誌。 / 請承辦單位召開施工協調會讓空側作業單位瞭解施工內容。 / 3.航空公司加強引導旅客。	2E / 可接受	109/ / / 業務組 / 109/ / / 業務組 / 109/ / / 航空公司
決議：
日期： 109 年 6 月 15 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏
備註:

附件三

附件三
安全危害確認及風險管理紀錄表 1090603 附件三
評估案編號(危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略 （措施）	風險指數	成期限/負責人
10904	受疫情影響，噴射機飛航本機場班次增加，預估班次將持續增加，對空橋、扶梯車需求大增。	空橋妥善率不佳、扶梯車數量不足，恐造成航班短時間延誤，也可能影響戰鬥機作業。	3D / 可容忍	1. 提升空橋妥善率。(備註1) / 2.航空公司增加地面裝備。(備註2、3) / 3.請地勤公司適度檢討人力規劃及無線電數量以提升作業安全。	3E / 可接受	109/ / / 福恩公司/業務組 / 109/ / / 立榮航空/華信航空 / 109/ / / 立榮航空/華信航空
決議：
日期： 109 年 6 月 15 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏
備註: 1.3號空橋故障。 / 2.華信航空現有: 滾帶車1部、大拖車1部、扶梯車1部。 / 3.立榮航空現有: 滾帶車1部、大拖車1部。

附件三