中華民國98年5月訂定

中華民國98年6月核定

中華民國98年7月第1次修訂

中華民國98年7月核定

馬公航空站98年度

噪音防制費補助工作計畫書

（核定本）

交通部民用航空局馬公航空站

目     錄

第一章 基本資料

一、馬公航空站航空噪音防制區範圍圖…………………………………………2

二、噪音防制費運用與協調諮詢小組組織與成員………………………………3

三、歷年噪音防制費徵收及支用情形……………………………………………4

第二章 本年度工作計畫內容

一、住戶部分………………………………………………………………………6

二、專案部分………………………………………………………………………6

三、行政作業費部分………………………………………………………………6

四、統籌分配款部分………………………………………………………………8

第三章  計畫執行與進度管控

一、98年度噪音防制費補助工作計畫總表………………………………………9

二、98年度噪音防制費補助工作進度管制表………………………….…..…..10

第四章  建議或待解決事項…………………………..…………………………..10

附件一、澎湖縣環境保護局98年度辦理馬公機場航空噪音防制業務計畫經費明細表…11

附件二、成功國小噪音監測站遷移工程報價單………………………………………….. 12

第一章 基本資料

一、馬公航空站航空噪音防制區範圍圖（依澎湖縣政府於93年3月3日公告馬公機場航空噪音防制區等級區分）：

二、噪音防制費運用與協調諮詢小組組織與成員：

| 馬公航空站98年「噪音防制費運用與協調諮詢小組」成員名單 |
| --- |
| 項次 | 姓 名 | 小組職稱 | 原職稱 | 備註 |
| 1 | 楊國峰 | 召集人 | 航空站主任 |  |
| 2 | 張武福 | 副召集人 | 澎湖縣政府環保局秘書 |  |
| 3 | 唐家國 | 副召集人 | 馬公基地勤務隊副隊長 |  |
| 4 | 張良苗 | 建築工程委員 | 澎湖縣政府建設局建管課課長 |  |
| 5 | 陳太農 | 建築工程委員 | 成功大學建築工程系教授 |  |
| 6 | 張穗蘋 | 環境工程委員 | 崑山科技大學教授 |  |
| 7 | 黃謙泰 | 噪音防制委員 | 全音域企業工程師 |  |
| 8 | 林亨華 | 噪音防制委員 | 馬公高中校長 |  |
| 9 | 陳進福 | 噪音防制委員 | 退休校長 |  |
| 10 | 魯惠良 | 法律委員 | 魯惠良律師 |  |
| 11 | 吳富和 | 執行祕書 | 航務組組長 |  |
| 12 | 梁仲平 | 承辦人員 | 主任航務員 |  |
| 13 | 林青青 | 幹事 | 僱用臨時人員 |  |
| 14 | 洪慧琦 | 幹事 | 僱用臨時人員 |  |

三、歷年噪音防制費徵收及使用情形：

（一）民航作業基金之噪音防制費部分：

| 年度 | 徵收噪音防制費（元） | 95％噪音防制費（元） | 5％行政作業費（元） | 使用噪音防制費（元） | 95％噪音防制費（元） | 5％行政作業費（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）＋（2） | （1） | （2） | （3）＋（4） | （3） | （4） |
| 89（含）以前 | 147,858,313 | 140,465,399 | 7,392,914 | 364,195 | 0 | 364,195 |
| 90 | 23,608,512 | 22,428,086 | 1,180,426 | 31,137,629 | 28,410,430 | 2,727,199 |
| 91 | 23,968,746 | 22,770,309 | 1,198,437 | 82,857,127 | 81,693,289 | 1,163,838 |
| 92 | 21,350,918 | 20,283,372 | 1,067,546 | 58,034,423 | 56,703,956 | 1,330,467 |
| 93 | 21,286,429 | 20,222,108 | 1,064,321 | 30,194,941 | 28,204,090 | 1,990,851 |
| 94 | 19,933,328 | 18,936,662 | 996,666 | 50,207,618 | 48,647,189 | 1,560,429 |
| 95 | 19,549,152 | 18,571,694 | 977,458 | 7,838,241 | 6,296,927 | 1,541,314 |
| 96 |  | 10,558,537 | 8,938,872 | 1,619,665 |
| 合計 | 277,555,398 | 263,677,630 | 13,877,768 | 271,192,711 | 258,894,753 | 12,297,958 |
| 剩餘（A） | 噪音防制費6,362,687元（95％噪音防制費4,782,877元，5％行政作業費1,579,810元） |

| 年度 | 徵收噪音防制費（元） | 10％統籌分配款（元） | 80％噪音防制費（元） | 10％行政作業費（元） | 使用噪音防制費（元） | 90％噪音防制費（元） | 10％行政作業費（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）＋（2）＋（3） | （1） | （2） | （3） | （4）＋（5） | （4） | （5） |
| 96 | 18,690,873 | 0 | 16,821,786 | 1,869,087 |  |
| 97 | 17,258,329 | 1,725,833 | 13,806,663 | 1,725,833 | 7,109,782 | 5,518,806 | 1,590,976 |
| 合計 | 35,949,202 | 1,725,833 | 30,628,449 | 3,594,920 | 7,109,782 | 5,518,806 | 1,590,976 |
| 剩餘（B） | 噪音防制費總計28,839,420元（80％噪音防制費25,109,643元、10％統籌分配款1,725,833元、 10％行政作業費2,003,944元） |
| 截至97年12月31日止噪音防制費可用金額總計（A＋B-1）＝33,476,274元（噪音防制費29,892,520元，行政作業費3,583,754元） |

（二）使用統籌分配款部分：

| 年度 | 10％統籌分配款（元） |
| --- | --- |
| 98 | 1,725,833 |
| 合計 | 使用統籌分配款總計1,517,361元（97年度第4季航空噪音監測計畫契約價金201,323元＋97年度航空噪音監測計畫年報契約價金212,755元及98年第1季至第4季航空噪音監測計畫契約價金1,103,283元噪音監測分攤款） |

（三）空軍噪音補助款部分：

| 年度 | 徵收噪音防制費（元） | 95％噪音防制費（元） | 5％行政作業費（元） | 使用噪音防制費（元） | 95％噪音防制費（元） | 5％行政作業費（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）＋（2） | （1） | （2） | （3）＋（4） | （3） | （4） |
| 92 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | 3,812,321 | 3,800,000 | 12,321 |
| 94 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,187,679 | 1,900,000 | 287,679 |
| 95 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| 96 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| 97 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| 合計 | 12,000,000 | 11,400,000 | 600,000 | 12,000,000 | 11,400,000 | 600,000 |
| 剩餘 | 噪音防制費0元（95％噪音防制費0元，5％行政作業費0元） |
| 註：截至97年12月止可用金額0元（噪音防制費0元，行政作業費0元） |

第二章  本年度工作計畫內容

一、住戶部分：

（一）97年度(含)以前之補助計畫：本項無。

（二）98年度新增之補助計畫：（新台幣2,820萬元）

| 項次 | 計畫名稱 | 計畫內容 | 經費編列方式 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 澎湖縣住戶噪音防制設施補助計畫 | 1、補助航空噪音第三級防制區住戶，烏崁里18戶、城北村3戶、隘門村5戶、西溪村11戶，計37戶。 2、補助航空噪音第二級防制區住戶，興仁里30戶、成功村22戶、紅羅村30戶，計82戶。 | 本年預計支出28,200,000元 1、本年預計支出第三級防制區37住戶計3,600,000元，每戶補助最高上限新台幣35萬元之差額。 2、本年預計支出第二級防制區82住戶計24,600,000元，每戶補助金額最高上限為新台幣30萬元。 | 馬公航空站 |

二、專案部分：

（一）97年度(含)以前之補助計畫：本項無。

（二）98年度新增之補助計畫：（新台幣9萬元）

| 項次 | 計畫名稱 | 計畫內容 | 經費編列方式 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-6 | 噪音監測站遷移計畫 | 1、教育部98年度補助澎湖縣政府辦理成功國小危險老舊校舍改，將原設置於成功國小航空噪音監測站遷移至成功村社區活動中心屋頂之新位址。 2、依據澎湖縣湖西鄉成功 國民小學98年6月29日澎成小總字第0980000017號函暨澎湖縣政府環境保護局98年7月7日澎環治字第0980005736號函辦理遷移。 | 成功國小噪音監測站遷移 工程計新台幣90,000元整 （詳如后附報價單） | 馬公航空站 |

三、行政作業費部分：

（一）97年度(含)以前之補助計畫：本項無。

（二）98年度新增之補助計畫：（新台幣233萬8,528元）

| 項次 | 名稱 | 內容 | 經費編列方式 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1-1 | 按勞動基準法所需支給臨時人員之相關費用 | 幹事薪資 | 31,312元×2人×12個月＝751,488。 | 馬公航空站 | 勞健保費投保等級為31,800 |
|  |  | 工作獎金(97年度) | 46,968元×2人＝93,936元 每人31,312元×1.5月＝46,968元。 |  |  |
|  |  | 健保費 | 1,722元×2人×12個月＝41,328元 |  |  |
|  |  | 勞保費 | 1,447元×2人×12個月＝34,728元 |  |  |
|  |  | 勞工職業災害保險 | 73元×2人×12個月＝1,752元 31,800元×0.23％＝73 |  |  |
|  |  | 退休金 | 1,908元×2人×12個月＝45,792 每人31,800元×6％＝1,908元 |  |  |
|  |  | 資遣費 | 31,312元×2人＝62,624元 每人31,312元×1個月＝31,312元 |  |  |
|  |  | 慶生會、自強活動費 | 3,840元×2人＝7,680元 每人3,840元 |  |  |
| 3-1-3 | 加班費 | 幹事加班費 | 173元×2人×120時＝41,520元 | 馬公航空站 | 130×1.33＝173 130×1.66 ＝216 |
|  |  |  | 216元×2人×120時＝51,840元 |  |  |
|  |  | 編制內人員加班費 | 216元×1人×240時＝51,840元 |  |  |
| 3-2-1 | 交通費 | 差旅費（編制內） | 5,000元×20次＝100,000元 | 馬公航空站 | 赴局開會等 |
|  |  | 交通費（幹事） | 4,000元×20次＝80,000元 |  |  |
| 3-2-2 | 郵電費 | 郵資費 | 40,000元×1年＝40,000元 | 馬公航空站 |  |
|  |  | 電信費 | 1,500元×12月＝18,000元 |  |  |
| 3-2-4 | 交通部民用航空局所屬航空站噪音防制費運用與協調諮詢小組之組務費用 | 小組成員交通費 | 4,000元/人×12人次＝48,000元 委員3人×4次＝12人次 | 馬公航空站 |  |
|  |  | 小組會議誤餐費 | 2,000元/次×4次＝8,000元 |  |  |
| 3-2-5 | 依行政院函頒之「各機關學校出席費及稿費支給要點」所需支給之費用 | 小組成員出席費 | 2,000元/人×24人次＝48,000元 委員6人×4次＝24人次 | 馬公航空站 |  |
| 3-2-7 | 一般事務費 | 一般事務費 | 300,000元 | 馬公航空站 | 設備維護、印刷、禮品、餐會、文具用品、油料費等雜項 |
| 3-2-8 | 業務宣導費 | 業務宣導費 | 7,000元×6次＝42,000元 | 馬公航空站 |  |
| 3-3-1 | 電腦設備 | 電腦主機及週邊產品之維修及更新等 | 80,000元 | 馬公航空站 |  |
| 3-3-2 | 其他設備 | 錄音筆、數位照相機及隨身碟等 | 30,000元 | 馬公航空站 |  |
| 3-4 | 補助縣（市）政府行政作業費 | 補助縣（市）政府行政作業費 | 每年360,000元（詳如附件一） | 澎湖縣政府 |  |

四、申請統籌分配款支援航空站經費部分：

| 項次 | 計畫名稱 | 計 畫 內 容 | 經費編列方式 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 航空噪音監測費用分攤款 | （1）95年度松山、中正、小港、豐年、馬公及尚義機場航空噪音監測系統五年操作計畫 （2）依據民航局97年12月29日環保字第0970039953號函暨98年2月13日環保字第0980004690號函辦理。 | 分攤97年度第4季航空噪音監測計畫契約價金201,323元 | 交通部民用航空局 |
|  |  |  | 分攤97年度航空噪音監測計畫年報契約價金212,755元 | 交通部民用航空局 |
|  |  |  | 分攤98年度第1季至第4季航空噪音監測計畫契約價金1,103,283元 | 交通部民用航空局 |
| 4-2 | 行政作業費 （人事費） | 無 | 無 |  |
| 4-3 | 其 他 | 無 | 無 |  |
| 合計 |  |  | 1,517,361元 |  |

第三章  計畫執行與進度管控

一、98年度噪音防制費補助工作計畫總表

（一）97年度(含)以前之補助計畫：無。

（二）98年度新增之補助計畫：

| 項次 | 項目 | 本年預計使用金額 | 本年預計使用金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住戶 |  | 28,200,000 |  |
| 1-1 |  | 28,200,000 |  |  |
| 2 | 專案部分 |  | 90,000 |  |
| 2-1 |  | 90,000 |  |  |
| 3 | 行政作業費 |  | 2,338,528 |  |
| 3-1 | 人事費 | 1,184,528 |  |  |
| 3-2 | 業務費 | 684,000 |  |  |
| 3-3 | 設備費 | 110,000 |  |  |
| 3-4 | 補助縣（市）政府行政作業費 | 360,000 |  |  |
| 4 | 申請統籌分配款 |  | 1,517,361 |  |
| 4-1 | 噪音監測相關費用 | 1,517,361 |  |  |
| 總計（項次1＋2＋3＋4） | 32,145,889 |  |

（三）合計

| 97年度（含）以前之補助計畫預計使用金額 | 98年度新增之補助計畫預計使用金額 | 全年預計使用金額總計 |
| --- | --- | --- |
| 0元（a） | 32,145,889元（b） | 32,145,889元（a＋b） |

二、98年度噪音防制費補助工作進度管制表

| 內容 項次 | 全年預定使用金額 （元） | 本季預定使用金額 （元） | 本季預定辦理情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1季 | 32,145,889 | 280,000 | 召開小組第1次會議。完成電腦網頁更新作業。 |  |
| 第2季 |  | 300,000 | 受理第三級及第二級噪音住戶補助申請。 |  |
| 第3季 |  | 490,000 | 補助烏崁里、西溪村、隘門村、城北村等三級住戶及成功村、紅羅村、興仁里等第二級住戶。召開小組第2次會議。 |  |
| 第4季 |  | 31,075,889 | 召開小組第3次會議。文具用品等雜支、年終餐會。繼續辦理第三級及第二級住戶補助。 |  |

第四章  建議或待解決事項

尚無建議事項

附件一、『澎湖縣環境保護局98年度辦理馬公機場航空噪音防制業務計畫』經費明細表

| 計畫名稱：澎湖縣環境保護局98年度辦理馬公機場航空噪音防制業務計畫 |
| --- |
| 經 費： 360,000元（交通部民用航空局馬公航空站補助360,000元） |
| 經費明細 | 人事費 | 業務費 |
|  | 58,400 | 301,600 |
| 用 途 明 細 說 明 |
| 用途別 | 項目品名 | 單 價 | 單位 | 數量 | 小計 | 說 明 |
| 人事費 | 加班費 | 12,400 | 年 | 1 | 12,400 | 辦理航空噪音防制經費補助初審及執行相關業務等之加班費。 155(元/小時)*10(小時/月)*8(月)=12,400(元) |
|  | 差旅費 | 46,000 | 年 | 1 | 46,000 | 縣內航空噪音陳情案件調查、稽查等。 250(元/次)*2(次)*12(月)=6,000(元) 赴台參加航空噪音相關會議等。 5,000(元/次)*8(次)=40,000(元) |
| 業務費 | 一般事務及用品消耗費 | 161,600 | 年 | 1 | 161,600 | 澎湖縣環境保護局辦理航空噪音防制經費補助之宣導、噪音計相關設備耗材、文具、印刷、郵電、便當、茶水等雜支。 用品消耗5,000元*12月=60,000元 郵電65,600元*1年=65,600元 一般事務費6,000元*6次=36,000元 |
|  | 一般事務及用品消耗費 | 60,000 | 年 | 1 | 60,000 | 馬公市公所及湖西鄉公所辦理航空噪音防制經費補助之宣導、文具、印刷、郵電、便當、茶水等雜支。 |
|  | 業務電腦維護費 | 15,000 | 年 | 2 | 30,000 | 辦理航空噪音業務及資料分析用電腦維護。 |
|  | 噪音計維護保養校正費 | 25,000 | 年 | 2 | 50,000 | 噪音計及軟硬體維護、保養、校正、資料整合及周邊設備維護等，比對航空噪音對環境的影響程度，為民眾對航空噪音影響疑慮解惑說明及民眾權益把關。 |
| 合計 |  |  |  |  | 360,000 | 本項計畫各項經費在額度以內勻支。 |

附件二、成功國小噪音監測站遷移工程報價單